| Møtereferat Møte nr.: Høring 1-99 Møte: JD510 Felles elektro-plan for behandling av høringskommentarer Dato: 28.04.1999 Sted: JBV, Pilestredet 19 Antall sider inkl. denne: 3 Referent: Magne Nordgård Deltakere: FJ, JKT, JCJ, Bøk, JgJ Fravær: Kopi til: JDMT, JDMTS, JDMTB |  |
| --- | --- |

| Sak nr.: | Saker til behandling | Ansvar | Frist |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | Mal for registrering av kommentarer; Nom foreslår at alle kommentarer lagres i en tabell for enklere oversikt og behandling av alle fag. Fil oversendes deltagere. Ferdig utfylt tabell oversendes Nom innen 04.05, kl. 10.00 Sammensatt tabell i retur for kommentarer Videre plan for framdrift: - Gjennomgang av ulike kapitler av alle (tele, signal, elekraft) for samlet behandling 10, 20 og 31.05, 07.06. Mål; 90% av kapittel ferdig etter møtet. - Seksjonssjeger får kapitler til gjennomlesing/godkjenning fortløpende, frist for godkjenning av siste kap. 14.06 - Godkjenning fra JDM og JDMT innen 18.06 - Forberedelse til utgivelse (pdf-filer, følgebrev etc.) innen 21.06 – 30.06). | Alle Nom | 04.05 05.05 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Kommentarer til de 4 første kapitler gjennomgås av alle. Samlet gjennomgang på felles møte 10.05 09.00-12.00 (rom 409) | Alle | 10.05 |
| 3 | Gjennomgang kap. 5; 20.05 09.00-12.30 (rom 124) | Alle | 20.05 |
| 4 | Gjennomgang kap. 6; 31.05 0800-13.00 (rom 301) | Alle | 31.05 |
| 5 | Gjennomgang kap. 7 og 8; 07.06 09.00-13.00 (rom 124) | Alle | 07.06 |
| 6 | Utgivelse og forhold til øvrig regeleverk; Øvrig teknisk regeleverk utgis ikke i ny revisjon før 01.01.2000. JD510 gjøres gjeldende fra 01.07.1999. Evt. konflikter mellom JD510 og andre JD5xx kommenteres i følgebrev ved utsendelse, forslag: ”krav i JD510 gjelder foran krav i JD5xx versjon gyldig pr. 01.01.99.” Elektronisk versjon legges ut på Intranet-sammen med øvrige JD5xx. Kun en stk. papirkopi til hver hovedenhet. |  | 25.06 30.06 |